
江苏大生集团有限公司
  幼儿园地块10间店面房门面封堵 工程
  招  标  文  件

招标人（盖章） 江苏大生集团有限公司  

日期：    2021   年 9 月 21 日

投标须知前附表

	项号
	内    容
	说 明 与 要 求

	1
	工程名称
	幼儿园地块10间店面房门面封堵工程

	2
	建设地点
	南通市南市街14号

	3
	建设规模
	约95平方

	4
	承包方式
	包工包料

	5
	质量标准
	合格

	6
	工期要求
	计划开工时间：  2021 年 10月 

计划竣工时间：  2021  年 10 月
施工总工期： 10 日历天

	7
	工程预算
	2万元 

	8
	资金来源
	自筹

	9
	招标范围
	10间店面房临时围挡的拆除，在门口新砌24                                                                                       砖墙至顶，墙高度260cm，清除外墙违章搭建，室外公共人行通道修补平整，路边可移动的建筑垃圾清运及打扫现场，完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务等

	10
	工程报价方式
	固定总价报价

	11
	投标有效期
	为： 7  日历天(从投标截止之日算起)

	12
	踏勘现场
	各投标单位自行踏勘现场

	13
	投标文件份数
	壹份正本，副本  1  份。

	14
	投标文件提交

地点及截止时间
	收件人： 江苏大生集团有限公司
截止时间：  2021年9月29日17时
提交地点：江苏大生集团有限公司办公楼406资产管理部 

	15
	开   标
	开标时间：  投标截止后1天内 
开标地点：江苏大生集团有限公司 

	16
	招标单位
	单位名称：江苏大生集团有限公司

地址：南通市南市街14号

联系人：施俊  
联系电话:18014375520 

	17
	付款方式
	工程造价按实结算，工程竣工验收合格支付合同总价的70%；工程结算后支付合同总价的30%。


二、投 标 须 知

(一)总 则

1．工程概况

现场条件

    (1)施工现场拆迁及平整情况      已具备施工条件      。

(2)施工用水、电         场内临时供水、供电及施工中所用的水、电由甲方提供、最后统一结算          。
(3)场内外道路  通道畅通，其余由承包人自行解决并承担费用 。

(4)其他： 中标人有义务配合招标人做好该工程的有关群众工作，请投标人认真踏勘现场，一旦中标不得提出额外要求 。

    2．投标人资格要求

参加投标的施工单位必须具有独立法人资格和  建筑装饰装修工程专业二级承包以上施工资质。
企业近几年内未发生骗取中标或严重违约行为，未发生过重大工程质量问题；具有履行合同的能力；没有处于被责令停业、投标资格取消、财产被接管、冻结、破产状态。

施工单位必须自行处理好施工现场的群众工作及其他特殊情况等所有突发事件。

    3．投标费用

投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

（二）招标文件

投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人针对投标人所做出的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

(三) 投标文件

投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏应于2日内向招标人索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件的所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或视为废标处理。

投标文件应包括下列内容：

1．法定代表人身份证明书；

2．授权委托书（如有授权）；

3．投标预算书：包含投标总价、单位工程投标报价。

4．承包人供应主要材料一览表。
5．资格证明材料：（1）企业法人营业执照（2）企业资质证书（3）企业安全生产许可证（4）现场项目经理资质证书及身份文件。

6.以上材料装入一个材料袋并封口，并在封口位置盖章确认。
(四) 投标报价

    1．投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应设计图纸及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。

2．投标报价方式：本工程项目采用固定总价报价。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数。

3．投标报价的计价方法：按照《江苏省建设工程费用定额》（2014年），配套使用江苏省建筑与装饰、安装工程计价表、费用计算规则，由投标人自主报价确定工程造价的计价方式。

工程设计变更引起的工程量增减，增减项目按原投标综合单价计算，新增子目按上述计价表计算综合单价，并按投标综合单价下浮率下浮，以此作为结算依据。

(五) 评标办法
一．评标办法：

1.本项目采用  最低价中标  ，即指在所有满足招标文件实质性要求的前提下，由投标总价最低者中标。

3、评审争议

评标时评委对评标的细则若有争议，由评标小组各评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

4、评审结果解释

对落标的投标人不做落标原因的解释。

说明：

1．各投标人的投标文件必须满足招标文件的工期和质量要求，未能对招标文件提出的所有要求和条件做出实质性响应的，应作废标处理。

2．施工期间内安全管理工作由施工企业自行负责，且必须遵从建设单位安全管理部门的统一部署。

3、投标人一旦中标，其派遣的施工队伍必须是自己的基本队伍，不得将本工程另行转包或分包，且须派出施工精干力量投入本工程的施工。

4、本次招标解释权属江苏大生集团有限公司，招标方具有议标和流标权利，对于投标方未中标原因不予解释。

(六)  合同授予

1、中标人在收到招标方的中标通知后30日内与采购人签订工程合同（一式肆份，招标人、中标人），所签合同不得对招标文件作实质性修改，否则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。采购人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

2、招标文件、中标人的投标文件及招标评审过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

3、中标人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

1
1

